## Slide 1: Grupo N°3 Portal de noticias UNAB
Link de acceso a Trello: https://trello.com/b/ZzcHHGcO/blog-unab-v2
Link de acceso a Git: https://github.com/NicoRepo/BlogUnab-Servicio.git
Jefe de proyecto: Marcelo Letelier Palomares.
m.letelierpalomares@uandresbello.edu
Integrantes:
Daniel Paredes
Alejandro Crisóstomo
Marcelo Letelier
Nicolas Maza

## Slide 2: Dashboard Semana Final
Último build 07/12/2020, Estado: Funcionando en Docker y AWS
% automatización de las pruebas
% de cobertura de las pruebas
#Defectos totales
Historias no iniciadas:5
Historia iniciadas: 14
#Casos de prueba
#Defectos
Historias terminadas: 14
#Casos de prueba
Componer POST
#Pruebas unitarias
1
Historias totales: 19
Puntaje total: 108pts
Número de Sprints (3)
Velocidad último Sprint(pts/semana): 20
Sprint Actual: 3
Historias y Puntaje Total
Velocidad Actual (pts/sem): 60
Finalmente se implemento exitosamente la integración con el sistema de autenticación de Microsoft, adicionalmente se corrigieron varios detalles en los templates y se logro el cumplimiento de los 3 grandes Sprint del semestre, entregando el valor pactado, noticias, comentarios, autenticación y adicionalmente un selector de carrera .
Ingresar al sistema
#Pruebas unitarias
2
Componer Comentario
#Pruebas unitarias
1

## Slide 3: Burndown Chart
Semana 4
Semana 3
Semana 2
Semana 1
0
60
(40)Yo como desarrollador necesito hacer una prueba de implementación de la API de seguridad Microsoft para integrarla con el sistema.
(20)Yo como desarrollador necesito aprender como funciona la API de Microsoft para poder integrarlo